**ESQUEMA para Proyecto práctica**

Posible esquema de trabajo

**1.- Descripción del proyecto**

¿qué es lo que queremos hacer?

* Objetivos
* Contexto
* Referentes

**2.- Propuesta de trabajo: ¿cómo queremos hacerlo?**

Aquí va el texto

* Elección de la temática del escenario 🡪 3h
  + Temática principal 🡪1h
  + Repartir elementos 🡪1h
  + Elección más específica de las estructuras propias 🡪1h
* Búsqueda de los recursos
  + Plataforma para publicar el proyecto 🡪 1h
  + Creación del Blog para documentar los procesos 🡪1h
  + Elección y confirmación de software 🡪2h
    - Decisión sobre la versión 🡪 1h
    - comprobar compatibilidad entre aplicaciones 🡪1h
* Realización de bocetos 🡪0,5h
* Aprendizaje del software elegido 🡪8h
  + Búsqueda de tutoriales 🡪 6h
  + Realización de pruebas 🡪 2h
* Creación del entorno 🡪 30h
  + Modelado 🡪10h
  + Texturizado 🡪 12h
  + Renderizado 🡪8h
* Creación de elementos 1🡪 30h
  + Modelado 🡪10h
  + Texturizado 🡪 12h
  + Renderizado 🡪8h
* Creación de elementos 2🡪 30h
  + Modelado 🡪10h
  + Texturizado 🡪 12h
  + Renderizado 🡪8h
* Creación de elementos 3🡪 30h
  + Modelado 🡪10h
  + Texturizado 🡪 12h
  + Renderizado 🡪8h
* Puesta en común de los distintos elementos 🡪 6h
* Inclusión de detalles 🡪 7h
  + Iluminación 🡪 4h
  + Elementos decorativos 🡪 3h
* Búsqueda y corrección de errores 🡪 3h
* Validación Externa 🡪 4h
  + Crear un ejecutable 🡪 2h
  + Publicación en la plataforma 🡪2h
* Promoción 🡪 4,5h
  + Canal de Youtube y aspecto 🡪0,5h
  + Vídeo 🡪 4h

**3.- Recursos necesarios: ¿quién o con qué vamos a realizar el proyecto?**

* relación de materiales y recursos (materiales y humanos) necesarios

**4.- Calendario de ejecución: ¿cuándo van a ser realizadas las tareas?**

* diagrama de gantt o Pert para describir las tareas y el reparto de las mismas en un calendario
* dependencias entre tareas

**5.- Coste previsto: ¿cuánto va a costar el proyecto?**

* Tabla de costes previstos
  + En desarrollo
  + En producción